# MBTI 性格测评程序 · 产品需求文档（PRD）

产品需求文档 · PRD v1.0

单文件 HTML · 熟人圈互动小工具

2026年09月

MBTI 性格测评程序 · 产品需求文档（PRD）

1. 文档信息

2. 产品背景与问题陈述

2.1 产品背景

2.2 问题陈述

2.3 产品目标

3. 目标用户

4. 产品范围

4.1 范围之内（In Scope）

4.2 范围之外（Out of Scope / Non-goals）

5. 功能需求

5.1 题库与判分（P0）

5.2 测评流程（P0）

5.3 历史记录（P1）

5.4 结果分享（P1）

6. 页面与交互说明

6.1 页面结构

6.2 交互细节

7. 技术约束

8. 验收标准（Success Criteria）

8.1 功能验收

8.2 体验验收

9. 风险与依赖

附录 A. 需求决策记录

## 1. 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | MBTI 性格测评程序产品需求文档 |
| 版本号 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 |
| 文档状态 | 已评审待开发 |
| 前置文档 | 《MBTI 性格测评程序需求规格说明书（SPEC v1.0）》 |

## 2. 产品背景与问题陈述

### 2.1 产品背景

MBTI 性格测评在熟人社交圈中一直是热门话题，朋友之间常以此作为破冰、讨论和自嘲互动的素材。但市面上现有的在线 MBTI 测评工具，普遍存在以下体验痛点：

- 广告干扰：答题过程中频繁弹出广告，体验割裂

- 门槛过高：要求注册账号、绑定手机号才能查看结果

- 诱导付费：结果页引导用户付费解锁" 完整报告 "

- 隐私顾虑：答题数据上传至服务器，用户无法掌控

以上问题导致" 想和朋友们玩一次测评" 的成本很高，需要一个轻量、干净、可信赖的替代方案。

### 2.2 问题陈述

为朋友/熟人圈子提供一个零门槛、无广告、隐私完全可控的 MBTI 测评小工具，让用户能在几分钟内完成一次轻松的测试，并将结果一键分享到群聊中，形成社交互动。

### 2.3 产品目标

- 提供一次流畅、无打扰的 60 题测评体验（约 5 8 分钟）

- 结果以直观的数据形式呈现（类型 + 四维百分比），支持一键复制分享

- 实现" 零安装、零注册、零上传" 的完全本地运行

- 形成历史记录回看能力，支持用户观察多次测评的结果稳定性

## 3. 目标用户

| 用户画像 | 说明 |
| --- | --- |
| 核心用户 | 产品发起人的朋友/熟人圈，几十人以内的小规模传播 |
| 使用方式 | 一人一测，各自使用自己的手机或电脑 |
| 技术特征 | 非技术人员，不安装任何软件、不看说明即可上手 |
| 心理预期 | 将 MBTI 视为娱乐话题，而非科学诊断工具 |

## 4. 产品范围

### 4.1 范围之内（In Scope）

- 单文件 HTML 测评程序（60 题原创题库、二选一交互）

- 四维度（E/I、S/N、T/F、J/P）判分与百分比展示

- 浏览器本地历史记录与回看

- 结果一键复制分享

- 手机/电脑自适应界面

### 4.2 范围之外（Out of Scope / Non-goals）

- 不做账号/注册/登录，不收集任何个人信息

- 不做服务器/云端存储，不上传任何数据

- 不做多人统计、排行榜、类型分布聚合

- 不做付费、广告、商业化功能

- 不宣称科学诊断，仅作娱乐参考

- 不做长文人格分析报告

- 不做断点续测 / 进度云同步

- 不做历史记录删除/清空功能（后续可按需补充）

- 仅支持中文，不做多语言

## 5. 功能需求

> 优先级定义：P0 = 必须实现（核心链路）；P1 = 应当实现（体验增强）；P2 = 可选实现（锦上添花）

### 5.1 题库与判分（P0）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-1 | 提供原创中文题库 60 题，轻松口语风文案 | P0 |
| FR-2 | 每题提供 A/B 两个选项，经典二选一交互 | P0 |
| FR-3 | 每题绑定计分维度与方向（E/I、S/N、T/F、J/P） | P0 |
| FR-4 | 统计四维度两侧选择数，得出四字母类型 + 各维倾向百分比（如 E 73% / I 27%） | P0 |
| FR-5 | 每次测评开始随机打乱题目顺序，各维度题量恒定（每维 15 题） | P0 |
| FR-6 | 各维度题量为奇数，避免平局无法判型 | P0 |

### 5.2 测评流程（P0）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-7 | 首页展示测评说明（题量、预计时长、仅供娱乐声明）、开始按钮、历史入口 | P0 |
| FR-8 | 答题页展示当前进度（如 12/60）、题目、两个大选项按钮 | P0 |
| FR-9 | 答题不设置时限，用户可从容作答 | P0 |
| FR-10 | 支持" 上一题" 逐题回退修改答案 | P1 |
| FR-11 | 中途关闭/刷新不保存进度；离开页面前弹出确认提示 | P1 |
| FR-12 | 结果页展示类型与四维百分比条，提供重测按钮（重测计入历史） | P0 |

### 5.3 历史记录（P1）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-13 | 每次测评完成后自动记录：时间、类型、四维百分比 | P1 |
| FR-14 | 历史列表支持查看全部记录，用于观察重测稳定性 | P1 |

### 5.4 结果分享（P1）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-15 | 一键复制单行结果文字，格式示例：我是 INTP｜I 73% · N 67% · T 80% · P 60% | P1 |

## 6. 页面与交互说明

### 6.1 页面结构

| 页面 | 主要元素 |
| --- | --- |
| 首页 | 产品标题、测评说明（60 题 / 约 5-8 分钟 / 免费声明）、开始按钮、历史记录入口 |
| 答题页 | 进度指示条、当前题目文字、A/B 两个大按钮、" 上一题" 按钮 |
| 结果页 | 四字母类型（大字展示）、四维百分比条 ×4、一键复制按钮、重测按钮 |
| 历史页 | 历史记录列表（时间、类型、四维百分比） |

### 6.2 交互细节

- 每次测评均为一次完整会话：中途退出不保存进度

- 离开页面（关闭/刷新）时，弹窗提示进度将丢失

- 支持逐题回退修改，回退后重新作答会覆盖该题答案

- 重测从首页重新开始，新结果追加到历史记录

## 7. 技术约束

| 类别 | 约束说明 |
| --- | --- |
| 交付形态 | 单文件 .html，CSS/JS 全内联，零外部依赖（无 CDN、无外链、无构建步骤），file:// 双击即可运行 |
| 数据存储 | 仅使用浏览器 localStorage，无任何网络请求、无后端 |
| 浏览器兼容 | 主流现代浏览器：Chrome / Edge / Firefox / Safari |
| 设备适配 | 桌面与手机竖屏自适应布局（响应式） |
| 界面风格 | 清新简约：白底、淡蓝主色、大按钮、充分留白；全中文 |
| 版权合规 | 题库全部原创（不使用 MBTI 官方版权题库） |
| 文案声明 | 界面需标注"仅供娱乐参考，非专业心理测评" |

## 8. 验收标准（Success Criteria）

### 8.1 功能验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 运行入口 | 双击 .html 即可运行，全流程无报错 |
| AC-02 | 完整答题 | 60 题可完整答完，进度显示正确 |
| AC-03 | 判分正确性 | 每题计分与维度归属一致；随机打乱不影响各维度题量（恒 15 题）；不出现平局 |
| AC-04 | 结果一致性 | 结果页类型与四维百分比和实际答题统计完全一致 |
| AC-05 | 历史持久化 | 测完自动保存，刷新/重开浏览器后仍可回看全部历史 |
| AC-06 | 分享可用 | 复制按钮成功将格式化文字写入剪贴板 |
| AC-07 | 交互完整性 | 离开提示、上一题回退、重测计入历史、每次随机顺序均符合需求 |

### 8.2 体验验收

- 首次接触的用户无需说明即可自行完成一次完整测评

- 手机与电脑两种设备上排版均不出现错乱

## 9. 风险与依赖

| 风险/依赖 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 手机端打开文件门槛 | 尤其 iOS 系统打开单个 HTML 文件体验一般 | 属单文件方案固有限制，接受；如需传播可后续考虑托管 |
| 题库质量 | 原创题目在测量效度上弱于标准心理测量 | 定位为娱乐参考，界面已作声明 |
| localStorage 限制 | 清缓存/换设备会丢失历史 | 熟人圈单人单机场景可接受 |

## 附录 A. 需求决策记录

| # | 议题 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用场景 | 给特定人群的互动小工具（熟人圈） |
| 2 | 目标用户 | 朋友/熟人圈，几十人以内 |
| 3 | 题库规模 | 60 题，标准题版思路 |
| 4 | 结果形式 | 数据版：类型 + 四维百分比 |
| 5 | 测评流程 | 一次性做完，中途退出不保存进度 |
| 6 | 使用方式 | 一人一测；完全不限时 |
| 7 | 数据存放 | 浏览器 localStorage 本地存储 |
| 8 | 交付形态 | 单文件 HTML，双击即用 |
| 9 | 设备适配 | 手机与电脑兼顾，自适应布局 |
| 10 | 题型交互 | 经典二选一（A/B） |
| 11 | 题目来源 | 原创题库；每次随机打乱顺序 |
| 12 | 题目语气 | 轻松口语风 |
| 13 | 历史管理 | 保留全部历史，列表回看 |
| 14 | 边界处理 | 离开有提示；可回退改题；结果页有重测按钮 |
| 15 | 结果带走 | 一键复制结果文字 |
| 16 | 界面风格 | 清新简约风；全中文 |
| 17 | Non-goals | 无账号、无服务器、无统计、无商业化、不宣称科学诊断 |
| 18 | 成功标准 | 功能可用标准（详见第 8 节） |